**《迅雷官网》**

**项目立项书**

**版本10.12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **拟制** | 谢子然 | **日期** | 2016.11.26 |
| **审核** | 谢子然 | **日期** | 2016.11.26 |
| **批准** | 谢子然 | **日期** | 2016.11.26 |

**目 录**

[1 引言 2](#_Toc467933426)

[1.1 目的 2](#_Toc467933427)

[1.2 背景 3](#_Toc467933428)

[1.3定义 3](#_Toc467933429)

[1.4 参考资料、及标准、条约和约定 3](#_Toc467933430)

[2项目计划 3](#_Toc467933431)

[2.1 项目目标 3](#_Toc467933432)

[2.2项目概述 3](#_Toc467933433)

[2.3 规定与约束 3](#_Toc467933434)

[2.4 应交付成果 4](#_Toc467933435)

[3 项目团队组织 4](#_Toc467933436)

[3.1 组织结构 4](#_Toc467933437)

[3.2 人员分工 4](#_Toc467933438)

[4 实施计划 5](#_Toc467933439)

[4.1 工作流程 5](#_Toc467933440)

[4.2 总体进度计划 5](#_Toc467933441)

[4.3 项目控制计划 5](#_Toc467933442)

[5 支持条件 5](#_Toc467933443)

[5.1 内部支持 5](#_Toc467933444)

[6 预算 5](#_Toc467933445)

# 1 引言

## 目的

为了保证项目团队按时保质地完成项目目标，便于项目团队成员更好地了解项目情况，使项目工作开展的各个过程合理有序，因此以文件化的形 式，把对于在项目生命周期内的工作任务范围、各项工作的任务分解、项目团队组织结构、各团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度，项目生命周期内的所有项目活动的行动基础， 项目团队开展和检查项目工作的依据。

## 1.2 背景

项目的名称： 迅雷官网

项目的委托单位：中软国际

项目的主要承担部门： 前端1开发组

## 1.3定义

动画，数据流，前端

## 1.4 参考资料、及标准、条约和约定

参照迅雷官网的主页板块、会员板块、星域板块、人力中心板块的各标准

# 2项目计划

## 2.1 项目目标

目标为实现各静态的页面搭建及特效的制作，实现页面内的数据都从JS文件中提前设定好的假数据获取，以及实现页面的响应式交互，用Canvas制作出页面需要的特效及其比较难实现的动画效果。

## 2.2项目概述

主页为迅雷主页，剩下分为4大板块，分为主页板块，会员板块，星域板块，和人力中心板块。

主页板块分为：移动端迅雷页面，产品中心页面，迅雷影音页面，新闻中心页面。

会员板块分为：会员首页页面，功能特权页面，游戏特权页面，会员等级页面，超级会员页面，年费专区页面，金融超市页面。

星域板块分为：星域CDN主页，星域CDN直播极速版页面，星域CDN直播旗舰版页面，星域CDN网心科技版页面，星域价格页面，星域解决方案页面，星域客户案例页面，星域帮助中心页面，关于页面，星域管理控制台，及星域登录页面。

人力中心板块：加入我们页面，欢迎界面，社会招聘页面，校园招聘页面，校园大使页面，关于迅雷页面。

## 2.3 规定与约束

必须在十天内做完，要求页面需要实现的效果都要实现。

## 2.4 应交付成果

1.主题自定义（要求积极向上，原创性，布局可模仿，但内容需自己设计）

2.要求界面美观，特效炫酷，标签语义化；（整个网站风格一致，使用CSS3，必备特效：轮播图）

3.整个网站没有空链接（凡是超级链接均能点击链接，并且如果是单页应用不但可以链接跳转也可以通过url跳转）

4.整个网站的经常需要变动数据全部通过ajax动态渲染（可以是假数据也可以是聚合等数据来源）

5.网站功能均为可用状态，至少实现4个功能。（其中必须有登陆注册功能，如有其他搜索功能只要页面有该功能就必须可用）

6.要求有完善的说明文档（每个页面有什么功能，那些特效，方便后期网站功能测试）PS：最少要有项目立项书，项目策划书，技术文档

7.站点有PC端和移动端两个版本（可以做响应式，也可以设计单独的PC端和移动端）

8.使用模板编辑部分页面；

9.考虑网站性能优化：加载速度，图片性能优化；

10.整个站点至少18个页面，代码复用性强，html，css，img，js命名规范，文件层次清晰。

11.如果是原创项目，项目页面可以减少到12个，但项目文件需要包含产品图与相关的UI设计图

13.所有项目立项书在11月28号前上到FTP上

# 3 项目团队组织

## 3.1 组织结构

前端开发人员4名，组长：谢子然，组员：方斯嘉，王叶成，何志彬

## 3.2 人员分工

何志彬：主页板块分为，包含移动端迅雷页面，产品中心页面，迅雷影音页面，新闻中心页面。

谢子然：负责会员板块分为，包含会员首页页面，功能特权页面，游戏特权页面，会员等级页面，超级会员页面，年费专区页面，金融超市页面。

王叶成：负责人力中心板块，包含加入我们页面，欢迎界面，社会招聘页面，校园招聘页面，校园大使页面，关于迅雷页面。

方斯嘉：负责星域板块分为：星域CDN主页，星域CDN直播极速版页面，星域CDN直播旗舰版页面，星域CDN网心科技版页面，星域价格页面，星域解决方案页面，星域客户案例页面，星域帮助中心页面，关于页面，星域管理控制台，及星域登录页面。

# 4 实施计划

## 4.1 工作流程

第一阶段目标为切图，实现比较简单的静态页面搭建，当然搭建过程中都要做响应式布局和假数据的获取，每个人必须做到3个页面。

第二阶段目标实现较为复杂的页面动态效果，每个人都必须做到5个页面的大概内容。

第三阶段目标每个人都做完各自的板块，然后实现所有四个页面板块的整合与调试。

## 4.2 总体进度计划

第三天完成第一阶段，第六天完成第二阶段，第十天完成第三阶段

## 4.3 项目控制计划

每天核对项目进程以控制项目计划进度，各小组之间互相报告之间的项目进度，遇到困难的地方及时提出讨论，小组成员之间互相协调解决困难。

# 5 支持条件

## 5.1 内部支持

三个阶段都需要4名开发人员共同协作与合作。

中软国际的电脑支持。

各成员小组的技术支持。

# 6 预算

无